

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 07 ноября 2023 года № 193 - р

д. Пчева

|  |
| --- |
| О внесении изменений в детальный план реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение» на 2023 год, утвержденный распоряжением администрации муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 28.03.2023 г. № 38-р. |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевского сельского поселения от 29 октября 2021 года № 67.

1. Внести в детальный план реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение» на 2023 год, утвержденный распоряжением администрации муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 28.03.2023 г. № 38-р, следующие изменения:

1.1. Детальный план реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение» на 2023 год изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Д.Н. Левашов

Разослано: дело-2, бухгалтерия, Левашов Д.Н., комитет финансов Киришского муниципального района, КСП, прокуратура.

Приложение № 1

к распоряжению от 07.11.2023 года № 193 - р

**Детальный план реализации муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании**

**Пчевское сельское поселение» на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, мероприятия | Ответственный за реализацию проекта, мероприятия соисполнитель | Ожидаемый результат реализации проекта, мероприятия | Срок реализации | Объем ресурсного обеспечения тыс. руб. на 2022 год |
|
|
| **Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании**  **Пчевское сельское поселение»** | | | **2022-2030** | **6250,68** |
| **Проектная часть** | | | | |
| **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"** | Администрация МО Пчевское сельское поселение | Доля автомобильных дорог местного значения в границах поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 2022-2030 | **554,13** |
| Ремонт участка дороги местного значения в д. Чирково | Администрация МО Пчевское сельское поселение | Доля автомобильных дорог местного значения в границах поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 2022-2030 | 554,13 |
| **Процессная часть** | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для осуществления дорожной деятельности "** | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля автомобильных дорог местного значения в границах поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 2022-2030 | **1410,29** |
| **Комплекс процессных мероприятий "Оформление технических планов и кадастровых паспортов на дороги местного значения в границах поселения"** | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля автомобильных дорог местного значения в границах поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 2022-2030 | **4286,26** |
| Формирование земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования местного значения | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля автомобильных дорог местного значения в границах поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 2022-2030 | 50,00 |
| Проезд улично-дорожной сети по ул. Лесная д. Пчева | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля автомобильных дорог местного значения в границах поселения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | 2022-2030 | 4236,26 |