

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 23.12. 2019 года № 166 - р

д. Пчева

|  |
| --- |
| Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение» на 2020 год. |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевского сельского поселения от 20 октября 2015 года № 110.

1. Утвердить детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение» на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Д.Н. Левашов

Разослано: дело-2, бухгалтерия, Левашов Д.Н., комитет финансов Киришского муниципального района, КСП, прокуратура.

Приложение 1

к распоряжению от 23.12.2019 г. № 166-р

**Детальный план реализации муниципальной программы**

**«Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
|
| Всего | В т.ч. на 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | Администрация Пчевского сельского поселения |  | 2018 | 2021 | **5942,74** | **131,58** |
| 1.1. | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | Соблюдение санитарных норм и улучшение благоприятных условий проживания населения | 2018 | 2021 | **86,52** | **0** |
| 1.1.1. | Приобретение контейнеров для сбора ТКО в д. Чирково | Администрация Пчевского сельского поселения | Соблюдение санитарных норм и улучшение благоприятных условий проживания населения | 2018 | 2021 | **86,52** | 0 |
| 1.2. | Организация водоснабжения в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных колодцев к общему количеству колодцев в населенных пунктах. | 2018 | 2021 | **488,89** | **0** |
| 1.2.1. | Ремонт общественных колодцев в д. Витка | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных колодцев к общему количеству колодцев в населенных пунктах. | 2018 | 2021 | **86,78** | 0 |
| 1.2.2. | Ремонт общественного колодца в д. Новинка | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных колодцев к общему количеству колодцев в населенных пунктах. | 2018 | 2021 | **86,79** | 0 |
| 1.2.3. | Ремонт колодцев питьевой воды в д. Городище  | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных колодцев к общему количеству колодцев в населенных пунктах. | 2018 | 2021 | **174,44** | 0 |
| 1.2.4. | Содержание системы центрального водоснабжения по ул. Боровая д. Городище | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных колодцев к общему количеству колодцев в населенных пунктах. | 2018 | 2021 | **140,88** | 0 |
| 1.3. | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2018 | 2021 | **2808,71** | **77,85** |
| 1.3.1. | Ремонт участка дороги в д. Чирково пер. Лесной | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах; | 2018 | 2021 | **38,92** | 38,92 |
| 1.3.2. | Ремонт участка дороги в д. Чирково | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2018 | 2021 | **582,60** | 0 |
| 1.3.3. | Ремонт дороги в д. Дуняково | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2018 | 2021 | **399,54** | 0 |
| 1.3.4. | Ремонт дороги по ул. Октябрьская  д. Мотохово | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2018 | 2021 | **322,06** | 0 |
| 1.3.5. | Ремонт дороги в д. Дубняги | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2018 | 2021 | **99,75** | 0 |
| 1.3.6. | Ремонт дороги в д. Витка | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2018 | 2021 | **142,80** | 0 |
| 1.3.7. | Установка дренажной трубы д. Витка | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2018 | 2021 | **96,48** | 0 |
| 1.3.8. | Ремонт дороги в д. Мотохово | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2018 | 2021 | **282,82** | 0 |
| 1.3.9. | Ремонт дороги в д. Городище | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2018 | 2021 | **705,82** | 0 |
| 1.3.10. | Ремонт дороги в д. Городище ул. Октябрьская, Набережная | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2020 | 2021 | **99,00** | 38,93 |
| 1.3.11. | Ремонт дороги в д. Городище ул. Октябрьская, Боровая | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2021 | 2021 | **38,92** | 0 |
| 1.4. | Благоустройство территории в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля благоустроенных населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов  | 2018 | 2021 | **783,27** | **4,36** |
| 1.4.1. | Приобретение и установка ограждения для детской игровой площадки д. Городище | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля благоустроенных населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов | 2018 | 2021 | **100,00** | 0 |
| 1.4.3. | Приобретение и установка элементов игрового оборудования для детской игровой площадки д. Витка | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля благоустроенных населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов | 2018 | 2021 | **150,38** | 0 |
| 1.4.4. | Установка оборудования детской игровой площадки в д. Иконово | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля благоустроенных населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов | 2018 | 2021 | **42,97** | 0 |
| 1.4.5. | Приобретение и установка ограждения для детской игровой площадки д. Мотохово | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля благоустроенных населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов | 2018 | 2021 | **105,00** | 0 |
| 1.4.6. | Установка дренажной трубы д. Дубняги | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля благоустроенных населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов | 2018 | 2021 | **99,75** | 0 |
| 1.4.7. | Опиловка аварийных деревьев по населенным пунктам поселения (д. Мотохово, д. Городище, д. Чирково, д. Иконово,д. Дубняги) | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля благоустроенных населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов | 2018 | 2021 | **285,17** | 4,36 |
| 1.5. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля населенных пунктов, обеспеченных нормативным количеством обустроенных пожарных водоемов | 2018 | 2021 | **853,63** | **23,86** |
| 1.6. | Организация уличного освещения в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля работающих светильников уличного освещения  | 2018 | 2021 | **501,57** | **4,36** |
| 1.6.1. | Установка и замена приборов уличного освещения в д. Городище | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля работающих светильников уличного освещения | 2018 | 2021 | **183,35** | 2,18 |
| 1.6.2. | Установка и замена приборов уличного освещения в д. Чирково | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля работающих светильников уличного освещения | 2018 | 2021 | **109,42** | 2,18 |
| 1.6.3. | Установка и замена приборов уличного освещения в д. Витка | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля работающих светильников уличного освещения | 2018 | 2021 | **105,06** | 0 |
| 1.6.4. | Установка и замена приборов уличного освещения в д. Мотохово | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля работающих светильников уличного освещения | 2018 | 2021 | **39,90** | 0 |
| 1.6.5. | Установка и замена приборов уличного освещения в д.Иконово | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля работающих светильников уличного освещения | 2018 | 2021 | **39,90** | 0 |
| 1.6.6. | Установка и замена приборов уличного освещения в д. Дубняги | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля работающих светильников уличного освещения | 2018 | 2021 | **23,94** | 0 |
| 1.7. | Планировка земельных участков для гражданских захоронений | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля гражданских кладбищ, содержащихся в нормативном состоянии к общему количеству гражданских захоронений | 2018 | 2018 | **199,50** | **0** |
| 1.8. | Содержание воинских захоронений, расположенных в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля гражданских кладбищ, содержащихся в нормативном состоянии к общему количеству гражданских захоронений | 2018 | 2018 | **220,65** | **21,15** |
| 2. | **Подпрограмма «Развитие административного центра муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | Администрация Пчевского сельского поселения |  | 2018 | 2021 | **2316,62** | **56,23** |
| 2.1. | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных дорог общего пользования | 2018 | 2021 | **2208,62** | 45,70 |
| 2.1.1. | Ремонт участка дороги по ул. Героев в д. Пчева | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных дорог общего пользования | 2018 | 2021 | **985,48** | 0 |
| 2.1.2. | Ремонт участка дороги вдоль многоквартирного дома 10 по ул. Советская д. Пчева | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных дорог общего пользования | 2018 | 2021 | **1121,21** | 0 |
| 2.1.3. | Ремонт участка дороги по ул. Речная в д. Пчева | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных дорог общего пользования | 2020 | 2021 | **101,93** | 45,70 |
| 2.2. | Организация уличного освещения в административном центре | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля работающих светильников уличного освещения | 2019 | 2019 | **97,47** | 0 |
| 2.2.1. | Устройство наружного электроосвещения на въезде в д. Пчева | Администрация Пчевского сельского поселения ю | Доля работающих светильников уличного освещения | 2019 | 2019 | **97,47** | 0 |
| 2.3. | Благоустройство территории в административном центре | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля благоустроенных населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов | 2020 | 2020 | **10,53** | 10,53 |
| 2.3.1 | Установка детской площадки в районе многоквартирных жилых домов 2, 3, 4, 5, 6 ул. Советская д. Пчева | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля благоустроенных населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов | 2020 | 2020 | **10,53** | 10,53 |
| **Итого** |  | **8259,36** | 187,81 |