

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11 декабря 2020 года № 108

д. Пчева

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 28.12.2017 г. № 144 |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевского сельского поселения от 20 октября 2015 года № 110, Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 28.12.2017 г. № 144 следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение» изложить в редакции согласно Приложения 1 к настоящему постановлению.

* 1. Абзац 2 раздела 1 «Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития отдельных частей территории Пчевского сельского поселения» изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и Областным законом Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области».

* 1. Абзац 6 раздела 2 «Цели, задачи, показатели (индикаторы) конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа реализуется в один этап в период 2018-2024 гг.»

* 1. Раздел 3 «Прогноз конечных результатов муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется следующее:

- обеспечение доли отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения в общем количестве объектов (сетей), подлежащих ремонту к концу 2024 года на уровне 78%;

- обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности к концу 2024 года на уровне 100%;

- обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта, к концу 2024 года на уровне 5,3%;

- обеспечение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства к концу 2024 года на уровне 10,3%;

- Обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающим надлежащий уровень безопасности, к концу 2024 года на уровне 78%;

- Обеспечение доли сетей уличного освещения в населенных пунктах, находящегося в исправном состоянии к концу 2024 года на уровне 100%.

- Обеспечение доли протяженности сетей уличного освещения в населенных пунктах в общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов к концу 2024 года на уровне 93%.

- Обеспечение доли гражданских кладбищ, содержащихся в нормативном состоянии к общему количеству гражданских захоронений к концу 2021 года на уровне 100%.

- отсутствие обоснованных жалоб населения».

1.5. Раздел 4 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств федерального, областного, местного бюджета и иных источников финансирования» Программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2024 годах, составляет:

15551,25 тыс. рублей, в том числе:

бюджет муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1330,77 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 14220,48 тыс. рублей.

из них:

2018 год – 3746,21 тыс. рублей, в том числе:

бюджет муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –182,21 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 3564,00 тыс. рублей;

2019 год –– 4137,53 тыс. рублей, в том числе:

бюджет муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –– 608,73 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 3528,80 тыс. рублей;

2020 год – 3756,19 тыс. рублей,

в том числе:

бюджет муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 187,81 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 3568,38 тыс. рублей;

2021 год – 3911,32 тыс. рублей,

в том числе:

бюджет муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 352,02 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 3559,30 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей,

в том числе:

бюджет муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей,

в том числе:

бюджет муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей;

2024 год – 0,00 тыс. рублей,

в том числе:

бюджет муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей.

План реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение» с указанием сроков реализации и планируемых объемов финансирования представлен в приложении 4 к Программе».

1.6. Приложение 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение» изложить в редакции, согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

1.7. Приложение 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение» изложить в редакции, согласно Приложению 3 к настоящему Постановлению.

1.8. Приложение 4 «План реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение» изложить в редакции, согласно Приложению 4 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Пчевский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.Н. Левашов

Разослано: в дело-2, бухгалтерия, Комитет финансов Киришского муниципального района, КСП, прокуратура, газета «Пчевский вестник»

Приложение 1

к постановлению № 108 от 11.12.2020 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация  Пчевского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | Администрация  Пчевского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»  Подпрограмма 2 «Развитие административного центра муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» |
| Цели муниципальной программы | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности; активизация местного населения в решении вопросов местного значения. |
| Задачи муниципальной программы | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационным показателям.  Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.  Организация экономически эффективной системы благоустройства сельского поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 гг.  Реализуется в один этап |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по источникам финансирования | «Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию программы в 2018-2024 годах, составляет:  15551,25 тыс. рублей, в том числе:  бюджет муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 1330,77 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 14220,48 тыс. рублей.  из них:  2018 год – 3746,21 тыс. рублей, в том числе:  бюджет муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –182,21 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 3564,00 тыс. рублей;  2019 год –– 4137,53 тыс. рублей, в том числе:  бюджет муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области –– 608,73 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 3528,80 тыс. рублей;  2020 год – 3756,19 тыс. рублей,  в том числе:  бюджет муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 187,81 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 3568,38 тыс. рублей;  2021 год – 3911,32 тыс. рублей,  в том числе:  бюджет муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 352,02 тыс. рублей;  средства областного бюджета – 3559,30 тыс. рублей;  2022 год – 0,00 тыс. рублей,  в том числе:  бюджет муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей;  2023 год – 0,00 тыс. рублей,  в том числе:  бюджет муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей;  2024 год – 0,00 тыс. рублей,  в том числе:  бюджет муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 0,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Обеспечение доли отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения в общем количестве объектов (сетей), подлежащих ремонту к концу 2024 года на уровне 78%.  Обеспечение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности к концу 2024 года на уровне 100%.  Обеспечение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности дорог, требующих ремонта, к концу 2024 года на уровне 5,3%.  Обеспечение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства к концу 2024 года на уровне 10,3%.  Обеспечение доли пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающим надлежащий уровень безопасности, к концу 2024 года на уровне 78%.  Обеспечение доли сетей уличного освещения в населенных пунктах, находящегося в исправном состоянии к концу 2024 года на уровне 100%.  Обеспечение доли протяженности сетей уличного освещения в населенных пунктах в общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов к концу 2024 года на уровне 93%.  Обеспечение доли гражданских кладбищ, содержащихся в нормативном состоянии к общему количеству гражданских захоронений к концу 2021 года на уровне 100%.  Отсутствие обоснованных жалоб населения. |

Приложение 2

к постановлению № 108 от 11.12.2020 г.

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год | | Последствия не реализации | Показатели реализации |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Подпрограмма «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | **Администрация Пчевского сельского поселения** | 2018 | 2024 |  |  |
| 1.1 | Организация водоснабжения в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | 2018 | 2024 | Ненадлежащее обеспечение жителей населенных пунктов питьевой водой.  Несоблюдение норм действующего законодательства. | Увеличение доли отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения населенных пунктов в общем количестве объектов (сетей), подлежащих ремонту.  Увеличение доли населения населенных пунктов, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности.  Отсутствие обоснованных жалоб жителей населенных пунктов |
| 1.2 | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | 2018 | 2024 | Рост уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в населенных пунктах.  Ухудшение условий движения транспортных потоков | Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов в общей протяженности дорог, требующих ремонта. |
| 1.3 | Благоустройство территории в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | 2018 | 2024 | Снижение уровня эстетики населенных пунктов поселения, снижение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройств. | Увеличение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства.  Отсутствие обоснованных жалоб жителей населенных пунктов |
| 1.4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | 2018 | 2024 | Невыполнение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах | Увеличение доли пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающим надлежащий уровень безопасности |
| 1.5 | Организация уличного освещения в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | 2018 | 2024 | Неисполнение норм действующего законодательства.  Снижение качества предоставляемых услуг. | Увеличение протяженности сетей уличного освещения в населенных пунктах в общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов.  Увеличение доли сетей уличного освещения населенных пунктов, находящегося в исправном состоянии.  Отсутствие жалоб населения по вопросам уличного освещения в населенных пунктах. |
| 1.6 | Планировка земельных участков для гражданских захоронений | Администрация Пчевского сельского поселения | 2018 | 2021 | Несоблюдение норм действующего законодательства.  Формирование негативного мнения жителей населенных пунктов поселения. | Увеличение доли гражданских кладбищ, содержащихся в нормативном состоянии к общему количеству гражданских захоронений. |
| **2.** | **Подпрограмма «Развитие административного центра муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | **Администрация Пчевского сельского поселения** | 2018 | 2024 |  |  |
| 2.1 | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре | Администрация Пчевского сельского поселения | 2018 | 2024 | Рост уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в административном центре.  Ухудшение условий движения транспортных потоков | Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре в общей протяженности дорог, требующих ремонта. |
| 2.2. | Организация уличного освещения в административном центре | Администрация Пчевского сельского поселения | 2019 | 2024 | Неисполнение норм действующего законодательства.  Снижение качества предоставляемых услуг. | Увеличение протяженности сетей уличного освещения в административном центре в общей протяженности улично-дорожной сети административного центра.  Увеличение доли сетей уличного освещения административного центра, находящегося в исправном состоянии.  Отсутствие жалоб населения по вопросам уличного освещения в административном центре. |
| 2.3. | Благоустройство территории в административном центре | Администрация Пчевского сельского поселения | 2020 | 2024 | Снижение уровня эстетики административного центра, снижение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройств. | Увеличение доли благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства.  Отсутствие обоснованных жалоб жителей административного центра. |

Приложение 3

к постановлению № 108 от 11.12.2020 г.

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

**«Развитие частей территории муниципального образования**

**Пчевское сельское поселение» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | |
| Базовый период  (2016 год) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **1** | **Подпрограмма «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | | | | |
| * 1. **Основное мероприятие «Организация водоснабжения в населенных пунктах»** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Доля отремонтированных объектов (сетей) водоснабжения населенных пунктов в общем количестве объектов (сетей), подлежащих ремонту. | % | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| 1.1.2 | Доля жителей населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности. | % | 90 | 92 | 94 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3 | Количество обоснованных жалоб жителей населенных пунктов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2. Основное мероприятие «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах»** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов в общей протяженности дорог, требующих ремонта | % | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
| **1.3. Основное мероприятие «Благоустройство территории в населенных пунктах»** | | | | | | | |  |  |  |
| 1.3.1 | Доля благоустроенных территорий населенных пунктов, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства | % | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 10 | 10,1 | 10,2 | 10,3 |
| 1.3.2 | Количество обоснованных жалоб жителей населенных пунктов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.4 Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах»** | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Доля пожарных водоемов и подъездов к ним, отвечающим требованиям и нормам действующего законодательства и обеспечивающим надлежащий уровень безопасности | % | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| **1.5 Основное мероприятие «Организация уличного освещения в населенных пунктах»** | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Доля сетей уличного освещения в населенных пунктах, находящегося в исправном состоянии | % | 85 | 89 | 92 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5.2 | Протяженность сетей уличного освещения населенных пунктов в общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов | % | 80 | 83 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| 1.5.3 | Количество обоснованных жалоб населения по вопросам уличного освещения населенных пунктов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.6 Основное мероприятие «Планировка земельных участков для гражданских захоронений»** | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Доля гражданских захоронений, содержащихся в нормативном состоянии к общему количеству гражданских захоронений | % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | - | - | - |
| **2** | **Подпрограмма «Развитие административного центра муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | | | | |
| **2.1 Основное мероприятие «Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре»** | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра в общей протяженности дорог, требующих ремонта | % | 4 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
| **2.2. Основное мероприятие « Организация уличного освещения в административном центре»** | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Доля сетей уличного освещения в административном центре, находящегося в исправном состоянии | % | - | 85 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2. | Протяженность сетей уличного освещения административного центра в общей протяженности улично-дорожной сети административного центра | % | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3. | Количество обоснованных жалоб населения по вопросам уличного освещения населенных пунктов | шт. | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| **2.3. Основное мероприятие « Благоустройство территории в административном центре»** | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Доля благоустроенных территорий населенных пунктов, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства, в общей площади, требующей благоустройства | % | - | - | 9,0 | 9,2 | - | - | - | - |
| 2.3.2. | Количество обоснованных жалоб жителей населенных пунктов | шт. | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |

Приложение 4

к постановлению № 108 от 11.12.2020 г.

**План реализации муниципальной программы**

**«Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Ответственный исполнитель, участники | | Срок реализации | | | | | | | | Годы реали-зации | | | | Планируемые объемы финансирования  (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало реализации | | | | Конец реализации | | | | всего | | | в том числе | | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | | | областной бюджет Ленинградской области | | | бюджет Пчевжинского сельского поселения | | | прочие источники | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
|  | **Муниципальная программа «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение»** | | | | 2018 | | | | 2024 | | | | 2018 | | | | 3746,21 | | | 0,00 | | | 3564,00 | | | 182,21 | | | 0,00 | | |
| 2019 | | | | 4137,53 | | | 0,00 | | | 3528,80 | | | 608,73 | | | 0,00 | | |
| 2020 | | | | 3756,19 | | | 0,00 | | | 3568,38 | | | 187,81 | | | 0,00 | | |
| 2021 | | | | 3911,32 | | | 0,00 | | | 3559,30 | | | 352,02 | | | 0,00 | | |
| 2022 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2023 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2024 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Всего:** | | | | | | | | | | | | | | | | **15551,25** | | | **0,00** | | | **14220,48** | | | **1330,77** | | | **0,00** | | |
| **1.** | **Подпрограмма «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | | 2018 | | | | 2024 | | | | 2018 | | | | 2625,00 | | | 0,00 | | | 2500,00 | | | 125,00 | | | 0,00 | | |
| 2019 | | | | 3054,58 | | | 0,00 | | | 2500,00 | | | 554,58 | | | 0,00 | | |
| 2020 | | | | 2631,58 | | | 0,00 | | | 2500,00 | | | 131,58 | | | 0,00 | | |
| 2021 | | | | 2747,25 | | | 0,00 | | | 2500,00 | | | 247,25 | | | 0,00 | | |
| 2022 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2023 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2024 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Всего:** | | | | | | | | | | | | | | | | **11058,41** | | | **0,00** | | | **10000,00** | | | **1058,41** | | | **0,00** | | |
| 1.1. | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов в населенных пунктах | | Администрация Пчевского сельского поселения | | 2018 | | | | 2024 | | | | 2018 | | | | 86,52 | | | 0,00 | | | 82,40 | | | 4,12 | | | 0,00 | | |
| 2019 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2020 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2021 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2022 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2023 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2024 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Всего:** | | | | | | | | | | | | | | | | **86,52** | | | **0,00** | | | **82,40** | | | **4,12** | | | **0,00** | | |
| 1.2. | Организация водоснабжения в населенных пунктах | | Администрация Пчевского сельского поселения | | 2018 | | | | 2024 | | | | 2018 | | | | 173,57 | | | 0,00 | | | 165,30 | | | 8,27 | | | 0,00 | | |
| 2019 | | | | 315,32 | | | 0,00 | | | 299,55 | | | 15,77 | | | 0,00 | | |
| 2020 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2021 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2022 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2023 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2024 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | **488,89** | | | **0,00** | | | **464,85** | | | **24,04** | | | **0,00** | | |
| 1.3. | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах | | Администрация Пчевского сельского поселения | | 2018 | | | | 2024 | | | | 2018 | | | | 760,84 | | | 0,00 | | | 724,61 | | | 36,23 | | | 0,00 | | |
| 2019 | | | | 1871,02 | | | 0,00 | | | 1375,62 | | | 495,40 | | | 0,00 | | |
| 2020 | | | | 1813,55 | | | 0,00 | | | 1722,87 | | | 90,68 | | | 0,00 | | |
| 2021 | | | | 1556,95 | | | 0,00 | | | 1416,82 | | | 140,13 | | | 0,00 | | |
| 2022 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2023 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2024 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | **6002,36** | | | **0,00** | | | **5239,92** | | | **762,44** | | | **0,00** | | |
| 1.4. | Благоустройство территории в населенных пунктах | | Администрация Пчевского сельского поселения | | | | 2018 | 2024 | | | | 2018 | | | | | | 447,72 | | | 0,00 | | | 426,40 | | | 21,32 | | | 0,00 | | |
| 2019 | | | | | | 326,83 | | | 0,00 | | | 310,49 | | | 16,34 | | | 0,00 | | |
| 2020 | | | | | | 143,40 | | | 0,00 | | | 136,24 | | | 7,16 | | | 0,00 | | |
| 2021 | | | | | | 785,00 | | | 0,00 | | | 714,35 | | | 70,65 | | | 0,00 | | |
| 2022 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2023 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2024 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | **1702,95** | | | **0,00** | | | **1587,48** | | | **115,47** | | | **0,00** | | |
| 1.5. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах | | Администрация Пчевского сельского поселения | | 2018 | | | | 2024 | | | | 2018 | | | | 433,91 | | | 0,00 | | | 413,25 | | | 20,66 | | | 0,00 | | |
| 2019 | | | | 372,00 | | | 0,00 | | | 353,40 | | | 18,60 | | | 0,00 | | |
| 2020 | | | | 477,09 | | | 0,00 | | | 453,23 | | | 23,86 | | | 0,00 | | |
| 2021 | | | | 318,05 | | | 0,00 | | | 289,43 | | | 28,62 | | | 0,00 | | |
| 2022 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2023 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2024 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | **1601,05** | | | **0,00** | | | **1509,31** | | | **91,74** | | | **0,00** | | |
| 1.6. | Организация уличного освещения в населенных пунктах | | Администрация Пчевского сельского поселения | | 2018 | | | | 2024 | | | | 2018 | | | | 323,44 | | | 0,00 | | | 308,04 | | | 15,40 | | | 0,00 | | |
| 2019 | | | | 169,41 | | | 0,00 | | | 160,94 | | | 8,47 | | | 0,00 | | |
| 2020 | | | | 197,54 | | | 0,00 | | | 187,66 | | | 9,88 | | | 0,00 | | |
| 2021 | | | | 87,25 | | | 0,00 | | | 79,40 | | | 7,85 | | | 0,00 | | |
| 2022 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2023 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2024 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | **777,64** | | | **0,00** | | | **736,04** | | | **41,60** | | | **0,00** | | |
| 1.7. | Планировка земельных участков для гражданских захоронений | | Администрация Пчевского сельского поселения | | 2018 | | | | 2021 | | | | 2018 | | | | 199,50 | | | 0,00 | | | 190,00 | | | 9,50 | | | 0,00 | | |
| 2019 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2020 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2021 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | **199,50** | | | **0,00** | | | **190,00** | | | **9,50** | | | **0,00** | | |
| 1.8. | Содержание воинских захоронений, расположенных в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | | 2018 | | | | | | | 2021 | | | 2018 | | | 199,50 | | | 0,00 | | | 190,00 | | | 9,50 | | | 0,00 | | |
| 2019 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2020 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2021 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | **199,50** | | | **0,00** | | | **190,00** | | | **9,50** | | | **0,00** | | |
| **2.** | **Подпрограмма «Развитие административного центра муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | | 2018 | | | | 2024 | | | | 2018 | | | | 1121,21 | | | 0,00 | | | 1064,00 | | | 57,21 | | | 0,00 | | |
| 2019 | | | | 1082,95 | | | 0,00 | | | 1028,80 | | | 54,15 | | | 0,00 | | |
| 2020 | | | | 1124,61 | | | 0,00 | | | 1068,38 | | | 56,23 | | | 0,00 | | |
| 2021 | | | | 1164,07 | | | 0,00 | | | 1059,30 | | | 104,77 | | | 0,00 | | |
| 2022 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2023 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2024 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Всего:** | | | | | | | | | | | | | | | | **4492,84** | | | **0,00** | | | **4220,48** | | | **272,36** | | | **0,00** | | |
| 2.1. | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре | | Администрация Пчевского сельского поселения | | 2018 | | | | 2024 | | | | 2018 | | | | 1121,21 | | | 0,00 | | | 1064,,00 | | | 57,21 | | | 0,00 | | |
| 2019 | | | | 985,48 | | | 0,00 | | | 936,20 | | | 49,28 | | | 0,00 | | |
| 2020 | | | | 914,08 | | | 0,00 | | | 868,38 | | | 45,70 | | | 0,00 | | |
| 2021 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2022 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2023 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2024 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | **3020,77** | | | **0,00** | | | **2868,58** | | | **152,19** | | | **0,00** | | |
| 2.2. | Организация уличного освещения в административном центре | | Администрация Пчевского сельского поселения | | | 2019 | | | | 2019 | | | | | 2019 | 97,47 | | | | | | 0,00 | | | 92,60 | | | 4,87 | | | 0,00 | | |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | **97,47** | | | **0,00** | | | **92,60** | | | **4,87** | | | **0,00** | | |
| 2.3. | Благоустройство территории в административном центре | | Администрация Пчевского сельского поселения | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2020 | | | | 210,53 | | | 0,00 | | | 200,00 | | | 10,53 | | | 0,00 | | |
| 2021 | | | | 1164,07 | | | 0,00 | | | 1059,30 | | | 104,77 | | | 0,00 | | |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | | | | | **1374,60** | | | **0,00** | | | **1259,30** | | | **115,3** | | | **0,00** | | |