

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 30 декабря 2016 года № 248 -р

д. Пчева

|  |
| --- |
| О внесении изменений в детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год, утвержденный распоряжением администрации муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 22.03.2016 г. № 41-р |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевского сельского поселения от 20 октября 2015 года № 110

1. Внести в детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год, утвержденный распоряжением администрации муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 22.03.2016 г. № 41-р следующие изменения:

1.1. Детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год изложить в редакции согласно Приложения 1 к настоящему Распоряжению.

2. Разместить настоящее Распоряжение на официальном сайте муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области: pchevskoe.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Д.Н. Левашов

Разослано: дело-2, бухгалтерия, Левашов Д.Н., комитет финансов Киришского муниципального района, КСП, прокуратура.

Приложение 1

к распоряжению от 30 декабря 2016 года № 248-р

**Детальный план реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | |
|
| Всего | В т.ч. на 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение ремонтных и регламентных работ на объектах теплоснабжения и газоснабжения | Администрация Пчевского сельского поселения | Улучшение технического состояния объектов теплоснабжения и газоснабжения;  Повышение энергоэффективности на объектах теплоснабжения и газоснабжения | 2015 | 2015 | **1162,19** | 0,00 |
| 2 | Содержание и ремонт сетей водоснабжения | Администрация Пчевского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах водоснабжения | 2015 | 2015 | **1479,32** | 0,00 |
| 3 | Организация уличного освещения и обслуживания инженерной инфраструктуры, обеспечивающей передачу электрической энергии | Администрация Пчевского сельского поселения | Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства | 2015 | 2015 | **1641,49** | 0,00 |
| 4 | Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения (колодцев питьевой воды) | Администрация Пчевского сельского поселения | Надлежащее обеспечение жителей поселения питьевой водой | 2015 | 2018 | **540,91** | 104,03 |
| 5 | Ремонт участка водовода Кириши-Пчева (в районе сенного склада со стороны г.Кириши) | Администрация Пчевского сельского поселения | Улучшение технического состояния объектов водоснабжения  Повышение энергоэффективности на объектах водоснабжения  Снижение аварийности на объектах водоснабжения | 2015 | 2015 | **1924,90** | 0,00 |
| 6 | Аварийно-восстановительные работы и другие неотложные мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Пчевского сельского поселения | Улучшение технического состояния объектов теплоснабжения  Повышение энергоэффективности на объектах теплоснабжения  Снижение аварийности на объектах теплоснабжения | 2015 | 2015 | **4140,47** | 0,00 |
| 7 | Организация уличного освещения, техническое обслуживание и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения электрической энергией | Администрация Пчевского сельского поселения | Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства | 2016 | 2018 | **5780,73** | 1734,48 |
| 8 | Техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) теплоснабжения и газоснабжения | Администрация Пчевского сельского поселения | Улучшение технического состояния объектов теплоснабжения и газоснабжения;  Повышение энергоэффективности на объектах теплоснабжения и газоснабжения | 2016 | 2018 | **9241,65** | 4400,54\* |
| 9 | Содержание, техническое обслуживание и проведение мероприятий, направленных на повышение надежности и эффективности работы объектов (сетей) водоснабжения и водоотведения | Администрация Пчевского сельского поселения | Снижение аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения | 2016 | 2018 | **4582,30** | 2932,78 |

\*В том числе 58,89 тыс. рублей объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2015 года (не учитывается в общем объеме финансирования программы).