

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 18.12.2019г. № 151 - р

д. Пчева

|  |
| --- |
| О внесении изменений в детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение» на 2019 год, утвержденный распоряжением администрации муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 10.10.2019 г. № 117-р. |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевского сельского поселения от 20 октября 2015 года № 110.

1. Внести в детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение» на 2019 год, утвержденный распоряжением администрации муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 10.10.2019 г. № 117-р, следующие изменения:
   1. Детальный план реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Пчевское сельское поселение» на 2019 год, изложить в редакции согласно Приложения № 1 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Д.Н. Левашов

Разослано: дело-2, бухгалтерия, Левашов Д.Н., комитет финансов Киришского муниципального района, КСП, прокуратура.

Приложение 1

к распоряжению от 18.12.2019г. № 151 - р

**Детальный план реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования**

**Пчевское сельское поселение» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | |
|
| Всего | В т.ч. на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение реализации функций в сфере управления муниципальным жилищным фондом | Администрация Пчевского сельского поселения | Своевременное начисление платы за наем муниципального жилищного фонда;  Своевременное оформление документов по приватизации жилых помещений | 2018 | 2021 | **96,00** | 24,00 |
| 2. | Обеспечение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет взносов собственника муниципального жилого фонда | Администрация Пчевского сельского поселения | Уплата взносов общего имущества многоквартирных домов в полном объеме | 2018 | 2021 | **1416,39** | 342,30 |
| 3. | Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фонда многоквартирных домов | Администрация Пчевского сельского поселения | Установление роста платы для населения за содержание и ремонт жилого помещения на уровне платы за коммунальные услуги | 2018 | 2021 | **2999,16** | 750,580 |
| **ИТОГО:** | | | | | | **4511,55** | 1116,88 |