

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 27 декабря 2017 года № 139

д. Пчева

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 20.01.2015 г. № 4 |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевского сельского поселения от 20 октября 2017 года № 110 Администрация муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области от 20.01.2015 г. № 4 следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Перечень мероприятий, подпрограмм муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» к Программе изложить в редакции согласно Приложения 1 к настоящему Постановлению.

1.2. Приложение 3 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» и их значениях » к Программе изложить в редакции согласно Приложения 2 к настоящему Постановлению.

1.3. Приложение 6 «План реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» к Программе изложить в редакции согласно Приложения 3 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Пчевский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.Н. Левашов

Разослано: дело-2, бухгалтерия, Левашов Д.Н., комитет финансов Киришского муниципального района, КСП, прокуратура, газета «Пчевский вестник»

Приложение 3

к постановлению от 27 декабря 2017 года № 139

**План реализации муниципальной программы**

**«Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение**

**Киришского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | | Ответственный исполнитель, участники | | | Срок реализации | | | Годы реализации | | | Планируемые объемы финансирования  (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Начало реализации | | Конец реализации | всего | в том числе | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | бюджет Пчевского сельского поселения | прочие источники |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение**  **Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | 2015 | | 2017 | 2015 | | | 2631,79 | 0,00 | 2500,00 | 131,79 | 0,00 |
| 2016 | | | 3829,33 | 0,00 | 3641,60 | 187,73 | 0,00 |
| 2017 | | | 3766,35 | 0,00 | 3587,00 | 179,35 | 0,00 |
| **Всего:** | | | | | | | | | | | | **10227,47** | **0,00** | **9728,60** | **498,87** | **0,00** |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | 2015 | | 2017 | 2015 | | | 2631,79 | 0,00 | 2500,00 | 131,79 | 0,00 |
| 2016 | | | 2630,65 | 0,00 | 2500,00 | 130,65 | 0,00 |
| 2017 | | | 2625,00 | 0,00 | 2500,00 | 125,00 | 0,00 |
| **Всего:** | | | | | | | | | | | | **7887,44** | **0,00** | **7500,00** | **387,44** | **0,00** |
| 1.1. | Соблюдение санитарного состояния населеных пуктов | | | Администрация Пчевского сельского поселения | | | 2015 | | 2017 | 2015 | | | 377,98 | 0,00 | 359,08 | 18,90 | 0,00 |
| 2016 | | | 495,00 | 0,00 | 470,25 | 24,75 | 0,00 |
| 2017 | | | 475,00 | 0,00 | 452,35 | 22,65 | 0,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | **1347,98** | **0,00** | **1281,68** | **66,30** | **0,00** |
| 1.2. | Ремонт колодцев питьевой воды в деревнях,приобретения ведер | | Администрация Пчевского сельского поселения | | | 2015 | | | 2015 | | 2015 | | 350,52 | 0,00 | 333,12 | 17,40 | 0,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | **350,52** | **0,00** | **333,12** | **17,40** | **0,00** |
| 1.3. | Ремонт колодцев питьевой воды в деревнях | | Администрация Пчевского сельского поселения | | 2016 | | | 2017 | | | | 2016 | 348,00 | 0,00 | 330,60 | 17,40 | 0,00 |
| 2017 | 174,00 | 0,00 | 165,30 | 8,70 | 0,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | **522,00** | **0,00** | **495,90** | **26,10** | **0,00** |
| 1.4. | Соблюдение требований пожарной безопасности в деревнях | Администрация Пчевского сельского поселения | | | 2015 | | | 2017 | | | | 2015 | 260,59 | 0,00 | 247,24 | 13,35 | 0,00 |
| 2016 | 300,00 | 0,00 | 285,00 | 15,00 | 0,00 |
| 2017 | 100,00 | 0,00 | 95,00 | 5,00 | 0,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | **660,59** | **0,00** | **627,24** | **33,35** | **0,00** |
| 1.5. | Ремонт автомобильных дорог в деревнях | | Администрация Пчевского сельского поселения | | 2015 | | | 2017 | | | | 2015 | 839,70 | 0,00 | 797,71 | 41,99 | 0,00 |
| 2016 | 590,00 | 0,00 | 560,50 | 29,50 | 0,00 |
| 2017 | 950,00 | 0,00 | 907,65 | 42,35 | 0,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | **2379,70** | **0,00** | **2265,86** | **113,84** | **0,00** |
| 1.6. | Благоустройство населенных пунктов | | Администрация Пчевского сельского поселения | | 2015 | | | 2017 | | | | 2015 | 273,00 | 0,00 | 259,35 | 13,65 | 0,00 |
| 2016 | 482,00 | 0,00 | 458,85 | 23,15 | 0,00 |
| 2017 | 100,00 | 0,00 | 95,00 | 5,00 | 0,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | **855,00** | **0,00** | **2338,21** | **116,49** | **0,00** |
| 1.7. | Содержание и благоустройство гражданских кладбищ | | Администрация Пчевского сельского поселения | | 2015 | | | 2017 | | | | 2015 | 419,99 | 0,00 | 398,99 | 21,00 | 0,00 |
| 2016 | 300,00 | 0,00 | 285,00 | 15,00 | 0,00 |
| 2017 | 350,00 | 0,00 | 332,50 | 17,50 | 0,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | **1069,99** | **0,00** | **1016,49** | **53,50** | **0,00** |
| 1.8. | Организация детских игровых площадок в деревнях | | Администрация Пчевского сельского поселения | | 2015 | | | 2017 | | | | 2015 | 110,01 | 0,00 | 104,51 | 5,50 | 0,00 |
| 2016 | 115,65 | 0,00 | 109,80 | 5,85 | 0,00 |
| 2017 | 292,00 | 0,00 | 277,40 | 14,60 | 0,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | **517,66** | **0,00** | **491,71** | **25,95** | **0,00** |
| 1.9. | Организация уличного освещения в деревнях | | Администрация Пчевского сельского поселения | | 2017 | | | 2017 | | | | 2017 | 184,00 | 0,00 | 174,80 | 9,20 | 0,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | **184,00** | **0,00** | **174,80** | **9,20** | **0,00** |
| 2. | **Подпрограмма 2 «Развитие административного центра муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | | Администрация Пчевского сельского поселения | | 2016 | | | 2017 | | | | 2016 | 1198,68 | 0,00 | 1141,60 | 57,08 | 0,00 |
| 2017 | 1141,35 | 0,00 | 1087,00 | 54,35 | 0,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | **2340,03** | **0,00** | **2228,60** | **111,43** | **0,00** |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог административного центра | | Администрация Пчевского сельского поселения | | 2016 | | | 2017 | | | | 2016 | 1198,68 | 0,00 | 1141,60 | 57,08 | 0,00 |
| 2017 | 1078,57 | 0,00 | 1024,64 | 53,93 | 0,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | **2277,25** | **0,00** | **2166,24** | **111,01** | **0,00** |
| 2.2. | Благоустройство административного центра | | Администрация Пчевского сельского поселения | | 2017 | | | 2017 | | | | 2017 | 62,78 | 0,00 | 62,36 | 0,42 | 0,00 |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | **62,78** | **0,00** | **62,36** | **0,42** | **0,00** |

Приложение 2

к постановлению от 27 декабря 2017 года № 139

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Развитие частей территории муниципального образования**

**Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | |  |
| Базовый период  (2014 год) | Плановый период  (2015 год) | 2016 год | 2017 год |
| *1. Соблюдение санитарного состояния населенных пунктов* | | | | | | | |
| 1.1 | Доля населенных пунктов, содержащихся с соблюдением санитарных требований к общему количеству населенных пунктов | | % | 0 | 50 | 100 | 100 |
| *2.* *Ремонт колодцев питьевой воды в деревнях,* *приобретение ведер* | | | | | | | |
| 2.1 | Доля отремонтированных колодцев к общему количеству колодцев в деревнях | | % | 50 | 25 | - | - |
| *3.* *Ремонт колодцев питьевой воды в деревнях* | | | | | | | |
| 3.1 | Доля отремонтированных колодцев к общему количеству колодцев в деревнях | | % | 50 | - | 50 | 75 |
| *4.* *Соблюдение требований пожарной безопасности в деревнях* | | | | | | | |
| 4.1 | Доля деревень, обеспеченных нормативным количеством обустроенных пожарных водоемов | | % | 50 | 25 | 75 | 75 |
| *5. Ремонт автомобильных дорог в деревнях* | | | | | | | |
| 5.1 | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в деревнях | | % | 0 | 10 | 2 | 2 |
|  | *6. Благоустройство населенных пунктов* | | | | | | |
| 6.1 | Доля благоустроенных деревень к общему количеству населенных пунктов | | % | 0 | 5 | 8 | 8 |
| *7*. *Содержание и благоустройство гражданских кладбищ* | | | | | | | |
| 7.1 | Доля гражданских кладбищ содержащихся в нормативном состоянии к общему количеству гражданских захоронений | | % | 50 | 50 | 75 | 100 |
| *8. Организация детских игровых площадок в деревнях* | | | | | | | |
| 8.1  Доля деревень, обеспеченных детскими игровыми площадками к общему количеству населенных пунктов | | | % | 25 | 12 | 13 | 20 |
| *9. Организация уличного освещения в деревнях* | | | | | | | |  |
| 9.1 | Доля работающих светильников уличного освещения | | % | 87 | - | - | не менее 90 |
| *10. Ремонт автомобильных дорог административного центра* | | | | | | | |  |
| 10.1 | | Доля отремонтированных дорог общего пользования к концу 2017 года составит не менее 4% к общей протяженности дорог общего пользования местного значения | % | 1,2 | - | 2 | 2 |  |
| *11. Благоустройство административного центра* | | | | | | | |
| 10.1 | | Доля благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства | % | - | - | - | 100 |

Приложение 1

к постановлению от 27 декабря 2017 года № 139

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие частей территории муниципального образования**

**Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный за реализацию | Год | | Последствия не реализации | Показатели реализации |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | | | | | | |
| 1. | Соблюдение санитарного состояния населенных пунктов | Администрация Пчевского сельского поселения | 2015 | 2017 | - ухудшение санитарного и экологического состояния деревень; | Доля населенных пунктов, содержащихся с соблюдением санитарных требований к общему количеству населенных пунктов |
| 2. | Ремонт колодцев питьевой воды в деревнях, приобретение ведер | Администрация Пчевского сельского поселения | 2015 | 2015 | - ненадлежащее обеспечение жителей деревень питьевой водой;  - несоблюдение норм действующего законодательства;  - несоблюдение санитарных правил и норм | Доля отремонтированных колодцев к общему количеству колодцев в деревнях |
| 3. | Ремонт колодцев питьевой воды в деревнях | Администрация Пчевского сельского поселения | 2016 | 2017 | - ненадлежащее обеспечение жителей деревень питьевой водой;  - несоблюдение норм действующего законодательства;  - несоблюдение санитарных правил и норм | Доля отремонтированных колодцев к общему количеству колодцев в деревнях |
| 4. | Соблюдение требований пожарной безопасности в деревнях | Администрация Пчевского сельского поселения | 2015 | 2017 | - невыполнение первичных мер пожарной безопасности в деревнях | Доля деревень, обеспеченных нормативным количеством обустроенных пожарных водоемов |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог в деревнях | Администрация Пчевского сельского поселения | 2015 | 2017 | - рост уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в деревнях;  - ухудшение условий движения транспортных потоков | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в деревнях; |
| 6. | Благоустройство населенных пунктов | Администрация Пчевского сельского поселения | 2015 | 2017 | формирование негативного мнения жителей поселения | Доля благоустроенных деревень к общему количеству населенных пунктов |
| 7. | Содержание и благоустройство гражданских кладбищ | Администрация Пчевского сельского поселения | 2015 | 2017 | Несоблюдение норм действующего законодательства, формирование негативного мнения жителей поселения | Доля гражданских кладбищ, содержащихся в нормативном состоянии к общему количеству гражданских захоронений |
| 8. | Организация детских игровых площадок в деревнях | Администрация Пчевского сельского поселения | 2015 | 2017 | формирование негативного мнения жителей поселения | доля деревень, обеспеченных детскими игровыми площадками к общему количеству населенных пунктов |
| 9. | Организация уличного освещения в деревнях | Администрация Пчевского сельского поселения | 2017 | 2017 | - снижение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  - наличие угрозы здоровью жителей и повышение аварийности на автомобильных дорогах | Доля работающих светильников уличного освещения (ежегодно не менее 90% по отношению к общему количеству светильников) |
| Подпрограмма 2 «Развитие административного центра муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | | | | | | |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог административного центра | Администрация Пчевского сельского поселения | 2016 | 2017 | неисполнение норм действующего законодательства. Снижение качества предоставляемых услуг | Доля отремонтированных дорог общего пользования к концу 2017 года составит не менее 4% к общей протяженности дорог общего пользования местного значения |
| 2. | Благоустройство административного центра | Администрация Пчевского сельского поселения | 2017 | 2017 | - снижение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  -снижение уровня эстетики поселения. | Доля благоустроенных территорий, соответствующих требованиям и нормам действующего законодательства. |