

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 17.10.2019 года № 124 - р

д. Пчева

|  |
| --- |
| Об утверждении детального плана реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение» на 2019 год. |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Пчевского сельского поселения от 20 октября 2015 года № 110.

1. Утвердить детальный план реализации муниципальной программы «Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение» на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации Д.Н. Левашов

Разослано: комитет финансов Киришского муниципального района, контрольно-счетная палата Киришского муниципального района, прокуратура, газета «Пчевский вестник», в дело-2, бухгалтерия

Приложение 1

к распоряжению от 17.10.2019 г. № 124-р

**Детальный план реализации муниципальной программы**

**«Развитие частей территории муниципального образования Пчевское сельское поселение» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
|
| Всего | В т.ч. на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Подпрограмма 1 «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | Администрация Пчевского сельского поселения |  | 2018 | 2021 | **5929,58** | **3054,58** |
| 1.1. | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | Соблюдение санитарных норм и улучшение благоприятных условий проживания населения | 2018 | 2021 | **95,18** | **0** |
| 1.1.1. | Приобретение и установка площадки для сбора ТКО в д. Чирково | Администрация Пчевского сельского поселения | Соблюдение санитарных норм и улучшение благоприятных условий проживания населения | 2018 | 2021 | **3,90** | 0 |
| 1.1.2. | Приобретение контейнеров для сбора ТКО в д. Чирково | Администрация Пчевского сельского поселения | Соблюдение санитарных норм и улучшение благоприятных условий проживания населения | 2018 | 2021 | **91,28** | 0 |
| 1.2. | Организация водоснабжения в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных колодцев к общему количеству колодцев в населенных пунктах. | 2018 | 2021 | **505,45** | **315,32** |
| 1.2.1. | Ремонт общественных колодцев в д. Витка | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных колодцев к общему количеству колодцев в населенных пунктах. | 2018 | 2021 | **86,78** | 0 |
| 1.2.2. | Ремонт общественного колодца в д. Новинка | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных колодцев к общему количеству колодцев в населенных пунктах. | 2018 | 2021 | **86,79** | 0 |
| 1.2.3. | Ремонт колодцев питьевой воды в д. Городище  | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных колодцев к общему количеству колодцев в населенных пунктах. | 2018 | 2021 | **182,72** | 174,44 |
| 1.2.4. | Ремонт колодцев питьевой воды в д. Мотохово | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных колодцев к общему количеству колодцев в населенных пунктах. | 2018 | 2021 | **8,28** | 0 |
| 1.2.5. | Содержание системы центрального водоснабжения по ул. Боровая д. Городище | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных колодцев к общему количеству колодцев в населенных пунктах. | 2018 | 2021 | **140,88** | 140,88 |
| 1.3. | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2018 | 2021 | **2797,28** | **1871,02** |
| 1.3.1. | Ремонт участка дороги в д. Чирково пер. Садовый | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах; | 2018 | 2021 | **35,72** | 0 |
| 1.3.2. | Ремонт участка дороги в д. Чирково | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2018 | 2021 | **618,32** | 582,60 |
| 1.3.3. | Ремонт дороги в д. Дуняково | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2018 | 2021 | **409,05** | 299,78 |
| 1.3.4. | Ремонт дороги по ул. Октябрьская и ул. Первомайская д. Мотохово | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2018 | 2021 | **322,06** | 0 |
| 1.3.5. | Ремонт дороги в д. Дубняги | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2018 | 2021 | **99,75** | 0 |
| 1.3.6. | Ремонт дороги в д. Витка | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2018 | 2021 | **142,80** | 0 |
| 1.3.7. | Установка дренажной трубы д. Витка | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2018 | 2021 | **96,48** | 0 |
| 1.3.8. | Ремонт дороги в д. Мотохово | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2018 | 2021 | **318,54** | 282,82 |
| 1.3.9. | Ремонт дороги в д. Городище | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог в населенных пунктах | 2018 | 2021 | **754,56** | 705,82 |
| 1.4. | Благоустройство территории в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля благоустроенных населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов  | 2018 | 2021 | **817,79** | **326,83** |
| 1.4.1. | Приобретение и установка ограждения для детской игровой площадки д. Городище | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля благоустроенных населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов | 2018 | 2021 | **107,64** | 0 |
| 1.4.2. | Приобретение и установка ограждения для детской игровой площадки д. Иконово | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля благоустроенных населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов | 2018 | 2021 | **4,58** | 0 |
| 1.4.3. | Приобретение и установка элементов игрового оборудования для детской игровой площадки д. Витка | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля благоустроенных населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов | 2018 | 2021 | **164,66** | 150,38 |
| 1.4.4. | Установка оборудования детской игровой площадки в д. Иконово | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля благоустроенных населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов | 2018 | 2021 | **42,97** | 0 |
| 1.4.5. | Приобретение и установка ограждения для детской игровой площадки д. Мотохово | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля благоустроенных населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов | 2018 | 2021 | **105,00** | 0 |
| 1.4.6. | Установка дренажной трубы д. Дубняги | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля благоустроенных населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов | 2018 | 2021 | **99,75** | 0 |
| 1.4.7. | Опиловка аварийных деревьев по населенным пунктам поселения (д. Мотохово, д. Городище, д. Чирково, д. Витка, д. Иконово, д. Дубняги) | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля благоустроенных населенных пунктов к общему количеству населенных пунктов | 2018 | 2021 | **293,19** | 176,45 |
| 1.5. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля населенных пунктов, обеспеченных нормативным количеством обустроенных пожарных водоемов | 2018 | 2021 | **805,91** | **372,00** |
| 1.6. | Организация уличного освещения в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля работающих светильников уличного освещения  | 2018 | 2021 | **508,97** | **169,41** |
| 1.6.1. | Установка и замена приборов уличного освещения в д. Городище | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля работающих светильников уличного освещения | 2018 | 2021 | **182,71** | 39,09 |
| 1.6.2. | Установка и замена приборов уличного освещения в д. Чирково | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля работающих светильников уличного освещения | 2018 | 2021 | **111,26** | 65,16 |
| 1.6.3. | Установка и замена приборов уличного освещения в д. Витка | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля работающих светильников уличного освещения | 2018 | 2021 | **111,26** | 65,16 |
| 1.6.4. | Установка и замена приборов уличного освещения в д. Мотохово | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля работающих светильников уличного освещения | 2018 | 2021 | **39,90** | 0 |
| 1.6.5. | Установка и замена приборов уличного освещения в д.Иконово | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля работающих светильников уличного освещения | 2018 | 2021 | **39,90** | 0 |
| 1.6.6. | Установка и замена приборов уличного освещения в д. Дубняги | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля работающих светильников уличного освещения | 2018 | 2021 | **23,94** | 0 |
| 1.7. | Планировка земельных участков для гражданских захоронений | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля гражданских кладбищ, содержащихся в нормативном состоянии к общему количеству гражданских захоронений | 2018 | 2018 | **199,50** | **0** |
| 1.8. | Содержание воинских захоронений, расположенных в населенных пунктах | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля гражданских кладбищ, содержащихся в нормативном состоянии к общему количеству гражданских захоронений | 2018 | 2018 | **199,50** | **0** |
| 2. | **Подпрограмма «Развитие административного центра муниципального образования Пчевское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»** | Администрация Пчевского сельского поселения |  | 2018 | 2021 | **2312,46** | **1082,95** |
| 2.1. | Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в административном центре | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных дорог общего пользования | 2018 | 2021 | **2312,46** | 1082,95 |
| 2.1.1. | Ремонт участка дороги по ул. Героев в д. Пчева | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных дорог общего пользования | 2018 | 2021 | **1191,25** | 1082,95 |
| 2.1.2. | Ремонт участка дороги вдоль многоквартирного дома 10 по ул. Советская д. Пчева | Администрация Пчевского сельского поселения | Доля отремонтированных дорог общего пользования | 2018 | 2021 | **1121,21** | 0 |
| **Итого** |  | **8242,04** | 4137,53 |